Об утверждении муниципальной адресной
программы «Проведение        капитального
ремонта многоквартирных домов» на территории
Горнозаводского муниципального района
в рамках реализации приоритетного
регионального проекта «Достойное жилье» на 2011 год

26.05.2011

31

Руководствуясь  законами Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», от 16 декабря 2010 г  № 726- ПК «О бюджете Пермского края на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях реализации  на территории муниципального района приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», Земское Собрание  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на территории Горнозаводского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» на 2011 год;

1.2. перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Горнозаводского муниципального района, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

1.3. расчет объема долевого финансирования расходов на проведение капитального ремонта объектов, включенных в муниципальную адресную программу;

1.4. планируемые сроки выполнения мероприятий муниципальной адресной  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросам экономики, бюджета, налогов и землепользования (Незнамова О.Ю.)

Глава муниципального района-                                 Председатель Земского Собрания

глава администрации муниципального                                    муниципального района

района

________________Л.Н.Софонов                                __________________И.В. Дубов

Утверждена

решением Земского Собрания

Горнозаводского
                        муниципального района

от 26.05.2011   № 31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2011 ГОД

I. П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М М Ы

| Наименование программы | Муниципальная адресная Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на территории Горнозаводского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» на 2011 г. |
| --- | --- |
| Обоснование разработки Программы | Закон Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановление Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» |
| Основные разработчики Программы | Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района, отдел градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского муниципального района |
| Руководитель Программы | Общее руководство осуществляет заместитель главы администрации муниципального района по экономике |
| Исполнители Программы | Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района, отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, отдел градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, администрация Горнозаводского городского поселения, администрация Сарановского сельского поселения. |
| Срок реализации Программы | 2011 г. |
| Общая стоимость Программы | Общий объем финансирования 11 855 102 руб. в т.ч.: краевой бюджет 8 446 769 руб.; бюджет Горнозаводского городского поселения 2 445 510 руб., бюджет Сарановского сельского поселения 370 073 руб. Средства собственников жилых помещений 592 750 руб. |

II. Общие положения

2.1. Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Горнозаводского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» на 2011 год» (далее - Программа)  направлена на приведение многоквартирных домов  в нормативное техническое состояние, создание эффективной системы управления многоквартирными домами (далее- МКД).

2.2. Основополагающими документами при разработке Программы явились:

2.2.1. Жилищный Кодекс Российской Федерации;

2.2.2. Закон Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;

2.2.3. Постановление Правительства Пермского края  от 08 февраля 2008 г № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются наличием проблем,

обусловленных состоянием жилищного фонда района, низкой активностью населения   в решении вопросов по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в  МКД.

Количество МКД в муниципальном районе по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 1562. Общая площадь жилищного фонда МКД составила 456,6 тыс. кв. м., в том числе площадь помещений, находящихся в  собственности граждан 282,4 тыс. кв. м. (61,8 %), в муниципальной собственности  174,2  тыс. кв. м. (38,2 %).

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального района на 01 января 2011 г. составил   42,3 тыс. кв. м. или 6,6 % от общей площади всего жилищного фонда муниципального района, в т.ч. общая площадь МКД, признанная в официальном порядке аварийной и подлежащей сносу составляет 0,892 тыс.кв. м. (0,2%).

Одной из причин высокого удельного веса  аварийного и ветхого жилищного фонда является низкий процент  проведения капитального ремонта  жилищного фонда.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, собственники помещений в МКД несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества МКД, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта.

В связи с тем, что до недавнего времени государство, являясь основным собственником жилищного фонда, не обеспечило надлежащей системы его эксплуатации и восстановления, а также с высокой степенью износа домов и высокой стоимостью капитального ремонта гражданам- собственникам помещений в МКД необходимо создать условия для эффективного управления жилищным фондом путем оказания финансовой поддержки в приведении жилищного фонда в надлежащее состояние.

- Практическую реализацию мер финансовой поддержки собственникам жилых помещений по приведению в нормативное состояние МКД на территории муниципального района предлагается осуществить в рамках настоящей Программы.

- Программа предусматривает поэтапное решение проблемы приведения в нормативное техническое состояние жилищного фонда в МКД с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов, а также создание условий для развития инициативы собственников в вопросах управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

IV. Обеспечение реализации Программы

4.1. Организация управления реализацией Программы:

4.1.1. Управление реализацией Программы осуществляется руководителем Программы.

4.1.2. Руководитель Программы определяет основные направления реализации Программы, ответственных исполнителей, объемы финансирования Программы.

4.2. Ресурсное обеспечение Программы

4.2.1.Программа реализуется за счет средств:

- краевого бюджета в размере не более 75 % от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта;

- средства местного бюджета в размере не менее 25 % от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта;

-  средств собственников помещений в размере не менее 5 процентов от объема расходов, предусмотренных на проведение капитального ремонта объекта.

- 4.3. Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов устанавливается в соответствии со сметной стоимостью работ, в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год, но не более предельной величины стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (далее - размеры предельной стоимости).

- Предполагаемый объем финансовых средств для реализации

- Программы

| N п/п | Источник финансирования | Сумма (руб.) | Объем, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный фонд софинансирования расходов | 8 446 769 | 71,25 |
| 2 | Местный бюджет | 2 815 583 | 23,75 |
| 3 | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | 592 750 | 5,00 |
|  | Всего | 11 855 102 | 100 |

4.4. Финансовая потребность на проведение ремонта МКД домов определена на основе расчетной потребности в проведении  капитальных ремонтов МКД и предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений.

.

- V. Механизм реализации Программы

- 5.1. Программа реализуется посредством направления заявки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

- 5.2. В течение года администрацией муниципального района формируются адресные перечни многоквартирных домов, расположенных на территории Горнозаводского муниципального района в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки, с указанием сроков выполнения работ, источника и объема финансирования.

- 5.3. Формирование перечня многоквартирных домов проводится по следующим условиям:

- 1) выполнение собственниками помещений в многоквартирных домах обязанности по софинансированию работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не менее 5%;

- 2) соответствие содержания заявки и приложенных к ней документов, требованиям установленного Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»;

- 3) планирование объемов финансирования работ с учетом изменения финансовых условий (динамика цен, инфляция, неритмичность финансирования).

- 5.4. Отбор МКД для включения в Программу осуществляется в соответствии Порядком реализации муниципального проекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», утвержденным решением Земского Собрания  от 26.03.2008 г. № 17 «О реализации муниципальных проектов».

- 5.5. В результате проведенного отбора многоквартирных домов для включения в Программу формируется адресный перечень многоквартирных домов с указанием площади жилых и нежилых помещений в них, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы (далее - перечень).

- 5.6. Формы и методы реализации Программы определяются исполнителем Программы самостоятельно. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа исполнитель Программы имеет право запрашивать у участников Программы любую информацию в рамках осуществления своих полномочий.

- VI. Социально-экономическая эффективность Программы

- 6.1. Эффект от выполнения Программы направлен на улучшение условий проживания граждан, эксплуатационных характеристик домов, их внешнего вида, увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения, снижение потерь энергоресурсов и обеспечение надлежащего качества предоставляемых коммунальных услуг. Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления сократит расходы собственников помещений, бюджетов поселений (в отношении муниципальных жилых и нежилых помещений) по оплате коммунальных услуг. Проведение капитального ремонта кровли обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

- 6.2. В рамках реализации Программы в 2011 году планируется произвести капитальный ремонт 24 МКД в т.ч. на территории г. Горнозаводска 21 МКД, на территории пос. Сараны 3 МКД.

- 6.3. Выполнение предусмотренных Программой работ по капитальному ремонту позволит создать условия для более эффективного управления многоквартирными домами в муниципальном районе независимо от формы управления, а также обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

- VII. Контроль за реализацией Программы

7.1.Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчет о ходе реализации  Программы по форме и в сроки,  установленные Министерством.

7.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.