Об утверждении муниципальной адресной
программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов» на территории
Горнозаводского муниципального района в рамках
реализации приоритетного регионального проекта
«Достойное жилье» на 2010 год

26.05.2010

30

Руководствуясь  законами Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», от 17 декабря 2009 г  № 560- ПК «О бюджете Пермского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района, в целях реализации  на территории муниципального района приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», Земское Собрание Горнозаводского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на территории Горнозаводского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» на 2010 год;

1.2. перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Горнозаводского муниципального района, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

1.3. объем долевого финансирования расходов на проведение капитального ремонта в рамках реализации подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

1.4. размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах;

1.5. планируемые сроки выполнения мероприятий муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта в рамках реализации подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов.

2. Решение вступает в силу с момента обнародования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогов и землепользования (Незнамова О.Ю.).

Глава муниципального района                          Председатель Земского Собрания
                                                                                              муниципального района

______________Л.Н.Софонов                             _________________И.В. Дубов

Утверждена

решением Земского Собрания

от 26 мая 2010 г.  № 30

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2010 ГОД

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная адресная Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на территории Горнозаводского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» на 2010 г. |
| --- | --- |
| Обоснование разработки Программы | Закон Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановление Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» |
| Основной разработчик Программы | Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципального района |
| Руководитель Программы | Общее руководство осуществляет заместитель главы муниципального района по вопросам строительства, транспорта, связи и энергетики |
| Исполнители Программы | Финансовое управление администрация муниципального района, отдел экономики и планирования аппарата администрации муниципального района, отдел градостроительства и развития инфраструктуры аппарата администрации муниципального района, администрация Горнозаводского городского поселения. |
| Срок реализации Программы | 2010 г. |
| Общая стоимость Программы | Общий объем финансирования 10150 тыс. руб. в т.ч.: Краевой бюджет 7231,875 тыс. руб. Бюджет Горнозаводского городского поселения 2410,625 тыс. руб. Средства собственников жилых помещений 507,5 тыс. руб. |

2. Общие положения

2.1. Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Горнозаводского муниципального района в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» на 2010 год» (далее - Программа)  направлена на приведение многоквартирных домов  в нормативное техническое состояние, создание эффективной системы управления многоквартирными домами (далее - МКД).

2.2. Основополагающими документами при разработке Программы явились:

2.2.1. Жилищный Кодекс Российской федерации;

2.2.2. Закон Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;

2.2.3. Постановление Правительства Пермского края  от 08 февраля 2008 г № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются наличием проблем, обусловленных состоянием жилищного фонда района, низкой активностью населения в решении вопросов по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД.

Количество МКД в муниципальном районе по состоянию на 1 января 2010 г. составляет 1562. Общая площадь жилищного фонда МКД составила 456,6 тыс. кв. м., в том числе площадь помещений, находящихся в  собственности граждан 266,8 тыс. кв. м. (58,4%), в муниципальной собственности  175,6  тыс. кв. м. (38,4 %).

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального района на 01 января 2010 г. составил   33,5 тыс. кв. м.  (5,4 %), в т.ч. общая площадь МКД, признанная в официальном порядке аварийной и подлежащей сносу составляет 0,832 тыс.кв. м. (0,2%).

Одной из причин высокого удельного веса  аварийного и ветхого жилищного фонда является сокращение за последние годы и в  перестроечный период  капитального ремонта  жилищного фонда.

В соответствии с законодательством, собственники помещений в МКД несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта.

В связи с тем, что до недавнего времени государство, являясь основным собственником жилищного фонда, не обеспечило надлежащей системы его эксплуатации и восстановления, а также с высокой степенью износа домов и высокой стоимостью капитального ремонта гражданам- собственникам помещений в МКД необходимо создать условия для эффективного управления жилищным фондом путем оказания финансовой поддержки в приведении жилищного фонда в надлежащее состоянии.

4. Обеспечение реализации Программы

4.1. Организация управления реализацией программы

4.1.1. Управление реализацией Программы осуществляется руководителем Программы.

4.1.2. Руководитель Программы определяет основные направления реализации Программы, ответственных исполнителей, объемы финансирования Программы.

4.2. Ресурсное обеспечение Программы

4.2.1.Программа реализуется за счет средств:

- краевого бюджета в размере не более 75 % от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта;

- средства местного бюджета в размере не менее 25 % от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проекта;

-  средств собственников помещений в размере не менее 5 процентов от объема расходов, предусмотренных на проведение капитального ремонта объекта.

4.3. Финансовая потребность на проведение ремонта МКД домов определена на основе расчетной потребности в проведении  капитальных ремонтов МКД и предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений.

.

5. Контроль за реализацией Программы

5.1.Финансовое управление администрации муниципального района представляет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчет о ходе реализации  Программы по форме и в сроки,  установленные Министерством.

5.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий

Ожидается, что реализация адресной Программы позволит получить следующие социально-экономические результаты:

- реализация основ Жилищного кодекса Российской Федерации по выбору способа управления домов, осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, доступности и комфортности проживания;

- усиление влияния собственников жилья на стоимость, качество, надежность и экологическую безопасность жилищно-коммунальных услуг;

- снижение текущих затрат по содержанию и ремонту домов, снижение потерь по тепло- и водоснабжению, а в итоге снижение платы за жилое помещение и за коммунальные услуги.

- Утверждены

- решением Земского Собрания

от 26 мая_2010 г. № 30

Планируемые сроки

выполнения мероприятий муниципальной адресной программы

по проведению капитального ремонта в рамках реализации подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

| Направление заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского края | Направление отчета о подтверждении исполнения обязательств по софинансированию расходов за счет средств местного бюджета | Перечисление собственниками жилых помещений средств по софинансированию работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Направление отчета о выполнении мероприятий по перечню объектов, объем расходов бюджета Пермского края по которым утвержден Правительством Пермского края | Направление окончательного отчета об использовании средств бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Июнь 2010г. | Август 2010г. | Август 2010г. | Сентябрь 2010г. | Октябрь 2010г. |